对如何深化投资审计转型的实务探索

—基于舟山投资审计的实践出发

摘要：舟山近年来先是获批成为全国唯一的以海洋经济为主的国家级新区，后又成为中国（浙江）自由贸易试验区，经济迎来高增长时期，公共投资项目规模增长呈倍增态势，鱼山石化、波音海外交付中心、甬舟铁路等一大批重大项目相继落户，近两年来，是舟山市委市政府大力打造 “四个舟山”品牌，全力打好“五大会战”的关键时期，刚好正值投资审计面临转型任务，如何依法全面加强对政府投资或以政府投资为主的重大公共工程项目的审计监督，规范投资管理，提高投资绩效已自然成为投资审计转型需要思考和实践的课题，舟山投资审计近两年来做了积极探索，在项目安排上紧紧围绕市委市政府重点工作以及重大民生热点项目，先后以跟踪审计、竣工决算审计、概算执行情况审计和专项调查审计等形式开展多个重大建设项目的审计监督工作，但仍然存在着审计站位不高，项目前期谋划不够，审计覆盖面及审计质量有待提高等问题，以及面临任务重和人员少、审计手段和技术能力跟不上审计监督需求等短板，本文结合舟山实际情况，就进入“十四五”规划的新发展时期，如何破解困境、深化推进投资审计转型，从如何谋划投资审计中期规划并建立长效发展机制、力争补齐投资审计力量不足短板、多措并举为审计提质增效等方面入手进行思考和摸索，以期找到更适合舟山投资审计转型的发展方式和路径，更好的服务于新区及自贸区经济的发展建设。

关键词：自贸区  投资审计  深化转型  探索

根据审计法相关规定，国家实行审计监督制度，审计机关依照法律规定的职责和程序，对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。但在多年的投资审计过程中，大量地方审计机关介入政府投资项目建设民事合同权利关系中，参与工程结算审核等过程管理，超越了审计法定权限，必须予以清理纠正，否则会极大影响国家审计机关的公信力，因此，投资审计转型是依法审计的必然要求、是回归审计监督本位的必经之路、是投资审计长远发展的必然选择。目前，各地投资审计退出“以审代结”已基本结束，但各地的投资转型工作发展深浅不一，部分地区已经摸索出适合自身发展的特色路径，但也有部分地区退出结算审核后根本不知如何开展审计监督工作，导致投资审计监督仍然缺位。同时，基层审计机关普遍对投资审计的理念、理论、技术等方面缺乏创新精神，对如何提高投资审计的质量效益、如何适应现代公共投资审计、如何实现基层审计机关全面发展等仍在逐步实践和摸索当中，但还有相当远的路要长。

# 一、投资审计转型的要求及现状

（一）投资审计转型的基本要求。

审计署于2017年9月正式印发了《关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》，同期，前审计长胡泽君同志也做了专题讲话，对投资审计转型工作进行了部署，总体要求要以理念创新、理论创新、技术创新等“三大创新”精神，完成从数量规模向质量效益转变、从单一工程造价审计向全面投资审计转变、从传统投资审计向现代公共投资审计转变的“三个转变”，以达到投资审计实现转型发展、基层审计机关实现全面发展的“两大目标”。

（二）舟山投资审计转型的必要性及发展现状。

### 1.是依法审计的必然要求。国家审计机关应严格按照相关法律法规赋予的法定职责开展审计工作，根据中华人民共和国审计法第二十二条规定：审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。舟山投资审计历年来严格按照审计法及审计法实施条例相关规定，紧跟审计署及省审计厅的步伐，以政府投资审计监督为主，从1987-88年开始开展政府投资重大建设项目开工前审计，1989-90年开始对政府投资项目的结算进行抽审，1990年以普陀山息耒小庄竣工财务决算审计为起点，正式尝试建设项目竣工财务决算审计，将工程审计与财务审计相融合，投资审计初具雏形。此后，随着建设项目预算执行情况审计、概算执行情况审计、跟踪审计、专项调查审计等审计方式的不断创新和加入，投资审计逐步丰满起来。但在大形势的影响下，2013年－2018年间，也曾应市政府要求设立了政府投资审计中心，对政府投资项目的结算及决算进行审核，并参与了部分地方对政府投资项目进行决策的相关会议的。因此，舟山投资审计也存在超越了审计法定权限的问题，必须要纠正并回归。

### 2.是回归审计监督本位的必经之路。在《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》出台，审计署及省审计厅提出投资审计转型，要求审计机关和审计人员要依法独立行使审计监督权，不得参与工程项目建设决策和审批、征地拆迁、工程招标、物资采购、质量评价、工程结算等管理活动后，舟山市审计局及县区局都非常重视，立即与市政府及相关职能部门进行沟通并作好解释工作，于2018年4月1日将政府投资项目结算与决算审核工作移交市财政局市局，并集中力量攻坚还未结清旧的项目，市局于2019年4月，县区局于2019年12月，结算及决算项目审核完成全部清零任务。但就算在2013－2018年成立政府投资审计中心负责项目的结算和决算审核期间，舟山的政府投资审计监督工作并未停止或停滞，竣工决算审计、概预算执行情况审计、跟踪审计及专项调查审计等常规审计工作仍照常开展，市局投资处与政府投资审计中心虽合署办公，但人员与职能始终界限分明，这也为舟山投资审计在此次转型过程中能很快完成“清零任务”打下基础。

### 3.是投资审计长远发展的必担使命。在时代的变革中，审计必将要不断创新发展与超越自我，以适应新形势，时刻勇担法律赋予的监督使命。除了大环境、大趋势上要求投资审计要深化转型外，从舟山的实际情况出发，也要求舟山投资审计必需深化转型，以适应区域经济的发展。舟山是我国第一个以群岛建制的地级市，主要发展渔业、港口及旅游等以海洋资源为依托的海洋经济。而近些年，舟山的发展赶上历史大好机遇，先是于2011年6月成功获批国家级新区，是继上海浦东、天津滨海、重庆两江后的全国第四个国家级新区，也是全国第一个以海洋经济为主题的国家级新区， 2017年4月，舟山再次获批，成为中国（浙江）自由贸易试验区。在舟山群岛新区海洋经济发展如此紧要的关口，必定要有大批的大项目落地，大量的建设资金涌入，投资审计作为公共投资项目经济监督卫士，更应与时俱进，进一步深化转型，才有能力为舟山群岛新区经济腾飞保驾护航。

### 舟山投资审计在发展过程中虽也曾存在超越了审计法定权限的问题，但并未偏离过审计监督本位，因此在转型过程中相对比较顺利，在近几年的投资转型过程中，也逐渐摸索出一些自己的做法，并取得一定的成效，但要完全达到“三个转变”的要求并充分实现“两个目标”的任务，仍存在不少困难和短板需要克服。

# 二、投资审计转型过程面临的困难和短板

（一）站位不够高，缺乏长远发展谋划。

1、缺乏经验积累。长期以来，审计机关与审计人员已经逐渐适应按项目计划及方案要求完成审计项目各项工作及流程，在装册存档后就很少问津，没有将已审项目资源进行充分利用，已审的投资审计项目没有形成公共投资项目建设情况发展趋势分析与经验教训总结，未对审计发现问题的历史走向与趋势进行分析，屡审屡犯问题的分布及不能有效整改的成因等未进行经验积累，不能对未来审计工作及审计人员起到指引作用。

2、缺乏中期计划及长远规划。目前，每年的审计任务计划安排提上议事日程后，各业务口才开始进行调查与摸底，没有建立审计项目储备库，项目的安排没有形成中期计划，也缺乏长远谋划，导致审计项目在实施过程中容易考虑不周或顾此失彼，尚未形成系统性全盘考虑格局。

3、项目选择站位不够高。舟山投资审计主要以公共投资项目的建设管理过程作为监督的重点，对重大政策制度的跟踪、职能部门的履约、区域整体投资环境等的关注还不够，在为党委政府提供审计建议上站位还不够高。

（二）人员与技术力量短板明显，与审计任务严重不匹配。

1、人员少、任务重短板明显。目前，审计机关缺乏专业审计人员问题较普遍，而由于投资审计对人员的专业要求更高，又受编制、薪酬及人员身份限制等因素影响，因此人员少、任务重的短板非常明显。

2、投资审计大数据应用相对落后。投资审计相对其它专业审计，在大数据审计方面相对落后，除了受公共投资项目建设领域数字化发展整体落后大趋势的影响，还存在未能有效与各大公共投资项目建设主管及职能部门信息化平台实现对接和信息共享，投资审计大数据平台未有效搭建的问题。

3、新型计算机审计技术的应用不够。各种新型计算机应用技术层出不穷，公共投资项目建设领域的新技术也在推陈出新，但由于审计人员自身水平所限，以及相关专业培训未跟上步伐，导致投资审计利用新技术的能力和水平还较落后，发展空间巨大。

（三）审计覆盖率、资源统筹和审计成果利用等还有待提高。

1、审计覆盖面还有待提高。舟山投资审计一直坚持“点、线、面”结合的工作思路，在审计项目安排上，把竣工财务决算审计、概预算执行情况审计、跟踪审计、专项调查审计等各种投资审计形态有机统筹起来，积极探索投资审计全覆盖，但主要还是以公共投资项目的建设过程管理为主，未能在专项审计调查中有机的结合重大政府跟踪、职能部门履职等提高审计覆盖面，离做到真正意义上的投资审计全覆盖仍存在一定的差距。

2、审计“两统筹”推行得还不够。目前，审计业务开展主要还是以各业务口子对应范围实施，未有效将投资审计与负责公共投资项目建设的国企财务收支审计、重大政府跟踪调查审计和相关建设主体或主管部门主要负责人经责审计等进行统筹，审计资源统筹、集约节约审计人力的空间还很大。

3、审计成果利用待加强。审计人员普遍审计成果挖掘意识不强，很多审计项目查出问题多、促进被审计单位规范管理力度也大，但因为未充分进行审计结果的挖掘和提炼，导致最后审计成效不明显。

# 三、多措并举进一步深化投资审计转型

## （一）多维度谋划中期规划，构建投资审计发展长效机制。

1、紧跟区域规划发展，筹谋投资审计项目库。一是形成投资审计项目经验积累库。对舟山投资审计历年来的审计项目进行梳理，对组织方式、实施方案、具体做法、发现问题、取得成效、问题整改情况等信息整理成册，并通过汇总情况进行发展趋势分析与经验教训总结，形成投资审计发展文化的传承与创新脉络、审计发现问题的历史走向与趋势、屡审屡犯问题的分布及不能有效整改的成因等，形成投资审计项目经验积累库，对投资审计的深化转型与未来的发展起到模型基础与借鉴指导作用。二是打造备选审计项目库。为更好的服务于区域经济建设，需紧贴区域“十四五”规划及2035年远景目标建议，以及党委政府工作重心，充分结合人大每年批准的年度投资计划，摸底调研并选取政府重点打造的、民生热点关注的以及对区域经济发展有重大影响的公共投资项目，打造预审项目备选库，并对投资审计项目的选择、组织方式、具体执行、预期成效等提前深入谋划，为后期项目的具体实施指明方向。

2、擅用各平台数据构建谋划投资审计大数据应用。审计机关要树立科技强审，“数字强审”的审计观念，要抓住浙江工程云建设发展的黄金时期，借助目前全力推进政府数字化转型以及审计大力建设“金审三期”的契机，接入发改、招投标、住建局与交通局等职能及行业主管部门的公共投资项目数据平台端口，形成公共投资项目从项目入库、审批立项、招投标、过程管理及施工现场监管为一体的共享动态数据库，并时时跟进浙江省工程全过程数字化服务云平台的建设情况，做好充分利用工作。

3、不断充实并用好投资审计问题清单。舟山投资审计针对目前在政府投资项目建设过程的普遍性、突出性问题，归纳整理成公共投资项目建设过程管理风险清单，下发各审计部门及县区审计机关和各建设单位，对内指导投资审计，对外防范政府投资建设的系统风险，收到了良好的反馈。但面对新形势的不断变化，新技术的不断创新，建设领域的不断发展及投资审计转型不断深化，必定有更多新的问题出现，因此有必要将投资审计风险清单建立常态化管理制度，不断将新的问题、新的风险点及新的应对措施整理入库，形成动态管理，为投资审计人员开展审计工作起到指引与不断积累的作用。

4、做好投资审计法规制度归集。公共投资项目涉及领域多，相关的法律法规多，各部门、各层级发布的政策制度及规范性文件更是数不胜数，而且更新的速度也很快，审计人员在审计过程中往往需要耗费大量的时间和精力去查找并甄别其有效性，非常有必要对相关的法规及政策制度进行归集整理，并进行动态化管理，随时将新出台的纳入，并将废止的予以标注，以备投资审计人员随时查阅，节约人力和时间，提高审计效率。

## （二）全方位借力，弥补投资审计短板。

1、创新思路，擅用各种计算机新技术审计。投资审计要克服人少任务重、专业能力吃紧的困难，要学会借助各种现代化审计方式方法来进行技术创新，发挥计算机审计的优势，充分利用审批、招投标、建设管理等各大平台数据，运用 Google earth、BIM、Python等工具和技术，有效节约人力和时间，提高审计效率。

2、善借外力，充分打好各种监督力量组合拳。除了利用好国家审计、内部审计及社会中介构审计形成的“三位一体”的传统审计力量外，还要充分借助人大、纪委、巡查以及各行业监管部门的力量，与这些监督机构充分合作与交流，形成联动机制，做到信息共享，成果互用，弥补投资审计资源不足、手段有限的短板。

3、建立投资审计人员交流提升机制。由于投资审计要求有更强的专业性，审计机关应加强在职投资审计人员的能力提升，通过专业培训、交叉审计等方式，同时建立同级、上下级审计机关审计人员交流机制，进一步优化投资审计人员的知识结构，增强专业技术能力，提高能力素质，满足不断深化的投资审计转型工作。

## （三）多角度发力，为投资审计提质增效。

1、转变思路，有效推行投资审计全覆盖。一是从“点、线、面”上深化投资审计转型，全面推行投资审计“全覆盖”，以重大基础设施工程、重大民生工程建设项目的竣工财务决算、概算执行审计为基础，实现 “点”上聚焦；以跟踪审计为支撑，形成重大政策措施落实中的“线”上延伸；以区域、行业投资项目专项审计调查为突破口，对政府投资审计形成“面”上覆盖。二是要转变思路，提高站位，从公共投资项目重大政策制度执行跟踪及职能部门履约上下功夫，充分发挥专项调查审计的优势，有效提高投资审计全覆盖；三是开展联合审计，要积极与县区审计机关开展同步审计，或是与其它业务处室开展联合审计，有效提高审计覆盖面。

2、充分落实“两统筹”，合理配置审计资源。在投资审计项目谋划过程中做好审计项目及审计组织方式“两统筹”工作，积极探索将政府投资项目审计分别嵌入经责审计、政策跟踪审计、自然资源离任等项目，做好“一审多项、多果、多用”文章，进一步优化审计资源配置，集约节约人力物力，扩大审计覆盖面，提高投资审计成效及影响力。

3、树立争先创优意识，积极提升审计品质。在项目计划安排及实施过程中，要树立争先创优意识，紧扣上级审计机关及本级人民政府对审计机关的各项考核要求，以及审计署、省审计厅对优秀审计项目的评选标准，充分挖掘审计成果，以审计报告、专报、信息、案例等形式为党委政府决策提供有效建议，提升审计品质。

投资审计转型已经逐步进入良性轨道，但同时也面临着人员少、任务重、技术力量严重缺乏、大数据审计落后等困难和短板，各地审计机关在转型过程中既要符合党委政府及上级审计机关的大政方针要求，也要逐步摸索出适合自己地方特色的路径，目前国际风云际会，经济也面临诸多挑战，公共投资领域新技术新方法不断涌现，投资审计转型前路任重而道远，但前景可期，如何弥补投资审计自身的困难和不足，谋求长远的发展，在未来的发展中，要转变思路，积极创新，未雨绸缪，可以从如何建立投资审计发展长效机制、尽量补齐短板、多措并举为审计提质增效等方面入手，进一步深化投资审计转型，谋求投资审计监督工作自身的高质量发展。

# 参考文献：无。

课题承担单位：舟山市审计局

课题负责人：刘万红