舟  山  市  审  计  局

ZHOUSHANSHI  SHENJIJU

SHENJI  JIEGUO  GONGGAO

舟审公告〔2018〕5号

（总第59号）

舟山市审计局办公室

2017年市本级保障性安居工程跟踪

审计结果公告

（2018年5月31日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第十六条、第二十二条和第二十三条的规定，舟山市审计局于2017年12月6日至2018年1月26日对2017年市本级保障性安居工程进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

2017年底，市本级实施公共租赁住房保障户数2689户，其中实物配租2569户（含新城管委会实物保障1629户，普陀山－朱家尖管委会实物保障940户），发放租赁补贴120户。2017年新增公共租赁住房保障户数1090户，当年退出保障户数100户。2017年住房新增入住套数1558户，其中公共租赁住房1008户，棚户区改造安置住房550户。

2017年，省政府下达给舟山市的住房保障目标任务经分解后，市本级新开工棚户区改造住房502套，基本建成保障性住房2095套，竣工保障性住房446套，交付入住保障性住房238套，新增租赁补贴家庭5户。审查市住房和城乡建设局提供的上报省住房和城乡建设厅的2017年度保障性安居工程项目清单，截至2017年12月底，市本级新开工棚户区改造安置住房（含货币化安置）550套，基本建成保障性安居工程住房（含货币化安置）共2407套，竣工保障性安居工程住房758套，交付保障性安居工程住房1558套，新增低收入住房保障租赁补贴家庭82户。

2017年，市本级保障性安居工程资金安排筹集共计22950.49万元，其中收到国家、省级补助资金17538万元，市本级土地出让收入安排4447.14万元，住房公积金增值收益安排869.35万元，一般公共预算安排96万元。2017年支出共计22736.33万元，其中补助下级（对定海、普陀危房改造）支出5158.33万元，市本级棚户区改造支出17538万元，保障性住房租金补贴支出40万元。保障性安居工程资金2017年初结余21247.95万元，2017年未结余21462.11万元。

二、审计评价意见

审计结果表明，2017年以来市住房和城乡建设局等各有关单位继续贯彻落实中央、省、市有关保障性安居工程政策要求，对2016年底保障性安居工程跟踪审计中发现的问题积极整改，及时足额筹措建设资金，加强各部门之间的协调配合，加大保障性住房的保障力度，进一步改善了困难群众的居住条件，促进了社会和谐发展。但本次审计也发现，保障性安居工程在建设、合同管理、公共租赁房分配和货币补贴等方面还存在一定问题，需要采取措施予以纠正和规范。

三、审计发现的主要问题及整改情况

（一）政府购买服务个别项目未签订服务合同。普陀山—朱家尖管委会下属朱家尖街道办事处负责的危房改造项目，房屋货币补偿及内部装修附属物价格评估直接委托舟山市天平房地产评估有限责任公司实施，但朱家尖街道办事处未与评估公司签订经济合同，评估服务价格按照以往价格口头约定。

（二）公共租赁住房审核数据共享性较差，影响公共租赁房申请审核时效性。民政部门对航运船舶、残联、税务、银监、保险数据没有实现数据共享对接；国土部门由于数据资源存量巨大，尚未实现数据统一录入。各部门数据共享性差且不完整，影响了公共租赁住房申请审核的时效。审计指出问题后，市国土局已着手整改，目前已不再需要申请户自行向当地乡镇国土所查询，由国土部门统一归口办理。

（三）36户公租房家庭不符合享受公共租赁房政策条件。1、4户家庭因资格审核不严，违规享受公共租赁房政策。2、1户家庭审核把关不严重复申请公共租赁房。3、31户家庭享受公共租赁房政策后取得房产、车辆，未及时退出。

（四）7户年审中不符合配租条件家庭超期退房。根据舟山市不动产登记中心提供的数据，至审计日，尚7户家庭已超过交房日6－14个月，在接到相关部门通知后仍未退房。

（五）工程建设管理存在的问题。一是项目监理单位未认真履行监理合同。海洋教育投资有限公司负责建设的惠民公寓二期工程中，监理单位浙江正和监理有限公司存在监理人员未按合同要求到位，且出勤率低等问题。二是施工单位项目组成员到位情况未达到合同承诺要求。海洋教育投资有限公司负责建设的舟山新城惠民公寓二期工程中，施工单位恒尊集团有限公司项目班子成员未按合同要求到位。

对上述问题，市审计局已依法出具审计报告。相关主管部门及保障房建设单位高度重视，第（一）点问题朱家尖街道已与评估公司签订了经济合同完成整改；第（二）点问题市国土局在审计阶段已完成整改，市民政局正加强与省民政厅沟通，积极配合省厅统筹建设家庭经济状况核对云平台等措施进行整改；第（三）、（四）点问题市房管局已按照规定收回公租房，并根据审计反映的问题正在建立完善公租房分配制度；第（五）点问题海洋教育投资公司已对监理单位和施工单位进行批评，并按合同规定对监理单位处罚45000元，对施工单位处罚6000元。上述尚在整改中的事项，我局将继续跟踪后续整改情况，适时公告。

# Text boxes

审计结果公告